PROPOSTA COMERCIAL

Luxy Beauty Imports

Projeto: Correção da loja WooCommerce, integração Olist + APPMAX, NF-e/etiquetas em 1 clique, atendimento por WhatsApp com IA e automações de venda

Site: www.luxybeutyimports.com.br

Plataforma: 99 Freelas     Validade da proposta: 15 dias

# 1. Entendimento do projeto

A loja precisa de três frentes de trabalho:

- Corrigir a loja. Hoje há bugs, loops, elementos que não carregam, imagens fora de proporção e problemas no mobile.

- Integrar a operação. WooCommerce, Olist (ERP, estoque, NF-e e logística) e APPMAX (pagamento) devem trocar dados sozinhos, desde o pedido até o rastreio.

- Automatizar o atendimento e as vendas. Um agente de IA no WhatsApp, mensagens automáticas de status, recuperação de carrinho e integração com redes sociais.

O objetivo é que o pedido entre pelo site e passe por pagamento, ERP, nota fiscal, etiqueta, envio e aviso ao cliente sem digitação manual. A única exceção é a separação física, que termina com 1 clique.

# 2. Escopo e valores por serviço

| # | Serviço | Horas | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WooCommerce: correções, responsividade e reestilização | 18 h | R$ 1.500,00 |
| 2 | Integração WooCommerce + Olist + APPMAX | 32 h | R$ 2.800,00 |
| 3 | NF-e, etiquetas e envio (fluxo de 1 clique) | 14 h | R$ 1.200,00 |
| 4 | WhatsApp + IA (n8n + Evolution API + OpenAI) | 30 h | R$ 2.500,00 |
| 5 | Automações adicionais | 14 h | R$ 1.200,00 |
| 6 | Testes completos e treinamento (2 h online) | 6 h | R$ 400,00 |
| 7 | Suporte: 3 h/mês durante 2 meses (6 h) | 6 h | R$ 600,00 |
|  | Soma dos serviços | 120 h | R$ 10.200,00 |
|  | Pacote completo (desconto de ~7%) |  | R$ 9.500,00 |

Os itens podem ser contratados separadamente pelos valores da tabela. Fechando o pacote completo, o valor cai para R$ 9.500,00.

# 3. Detalhamento do escopo

## 3.1 WooCommerce / site (R$ 1.500)

- Diagnóstico técnico: tema, plugins, conflitos, console de erros, cache e performance.

- Correção dos bugs atuais, dos loops de produtos e dos elementos que não carregam (sliders, vitrines, AJAX, carrinho lateral etc.).

- Padronização das imagens de produto (proporção, recorte, tamanhos de miniatura e regeneração) e otimização com WebP/lazy load.

- Correção de posicionamentos e responsividade em celular, tablet e desktop.

- Reestilização e organização visual das páginas necessárias: home, categoria, produto, carrinho, checkout e minha conta.

- Revisão geral da loja: cadastro, busca, filtros, cupons, e-mails do WooCommerce, fluxo de compra e SEO básico.

- Backup completo antes de qualquer alteração. O trabalho é feito em ambiente de homologação quando possível.

## 3.2 Integração WooCommerce + Olist + APPMAX (R$ 2.800)

- Sincronização de produtos por SKU, incluindo variações (cor, tamanho, volume etc.).

- Estoque centralizado no Olist, atualizado automaticamente no site.

- Sincronização de preços e promoções.

- Pedidos do WooCommerce enviados ao Olist com cliente, endereço, CPF/CNPJ, itens, frete e forma de pagamento.

- Cadastro e atualização de clientes no Olist.

- Configuração do checkout APPMAX (cartão, Pix e boleto, conforme o contrato da loja) e dos retornos de pagamento.

- Sincronização de status e cancelamentos nos dois sentidos: pago, em separação, faturado, enviado, entregue e cancelado.

- Frete: cálculo no checkout, transportadoras e regras (frete grátis, prazos, CEP).

- Retorno do Olist para o WooCommerce: número da NF, código de rastreio e status de envio.

- Uso das integrações nativas quando forem suficientes e webhooks/n8n quando for preciso complementar.

## 3.3 NF-e, etiquetas e envio (R$ 1.200)

- Fluxo de 1 clique após a separação do pedido:

  - emissão/autorização da NF-e;

  - geração da etiqueta da transportadora/Correios;

  - atualização do pedido no Olist e no WooCommerce;

  - envio do código de rastreio ao cliente por e-mail e WhatsApp.

- Configuração das regras fiscais básicas no Olist (natureza de operação, CFOP padrão). A parte tributária é validada pelo contador da loja.

- Documentação do passo a passo da expedição.

## 3.4 WhatsApp + IA, "MEU MOUSE" (R$ 2.500)

- Instalação de n8n + Evolution API em VPS Hostinger com Docker, SSL, domínio/subdomínio e backup.

- Conexão do número de WhatsApp da loja.

- Integração com a OpenAI.

- Agente de IA que responde dúvidas (frete, prazos, trocas, formas de pagamento), consulta produtos e estoque e recomenda produtos com link de compra.

- Transferência para atendimento humano quando necessário.

- Mensagens automáticas de pedido recebido, pagamento aprovado/recusado, em preparação, enviado (com rastreio), entregue e pós-venda (avaliação/recompra).

- Base de conhecimento editável pela loja (políticas, FAQ, tom de voz).

## 3.5 Automações adicionais (R$ 1.200)

- Recuperação de carrinho abandonado por WhatsApp e/ou e-mail, com sequência de lembretes e cupom opcional.

- Pop-ups promocionais: captura de e-mail/WhatsApp, cupom de primeira compra e saída da página.

- Integração com Instagram e TikTok: catálogo de produtos, Instagram Shopping, TikTok Shop/catálogo e pixels.

- Automação de e-mails de status do pedido com layout padronizado da marca.

## 3.6 Testes e treinamento (R$ 400)

- Testes completos de ponta a ponta com pedidos reais/simulados: compra, pagamento, envio ao Olist, NF-e, etiqueta, rastreio, mensagens no WhatsApp e cancelamento.

- 2 horas de treinamento online gravado para a equipe.

- Checklist de validação assinado ao final.

## 3.7 Suporte (R$ 600)

- 3 horas técnicas por mês durante 2 meses (6 h no total) para suporte, correção de bugs e ajustes relacionados ao projeto.

- Atendimento por WhatsApp/chat da plataforma em horário comercial.

- Horas extras ou novas demandas: R$ 100,00/hora.

# 4. Cronograma estimado

| Semana | Entregas |
| --- | --- |
| 1 | Diagnóstico, backup e correções críticas do site |
| 2 | Responsividade, imagens e reestilização |
| 3–4 | Integração WooCommerce + Olist + APPMAX |
| 4–5 | Fluxo de NF-e / etiqueta / rastreio em 1 clique |
| 5–6 | VPS, n8n, Evolution API, agente de IA e mensagens automáticas |
| 6 | Automações adicionais (carrinho, pop-ups, redes sociais, e-mails) |
| 7 | Testes completos, ajustes e treinamento |
| 8–15 | Suporte (3 h/mês por 2 meses) |

Prazo de implantação: cerca de 7 semanas, contando a partir do recebimento dos acessos.

# 5. Forma de pagamento (marcos na 99 Freelas)

| Marco | Entrega | % | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site corrigido e reestilizado | 20% | R$ 1.900,00 |
| 2 | Integração Olist + APPMAX + NF-e/etiqueta funcionando | 40% | R$ 3.800,00 |
| 3 | WhatsApp + IA + automações adicionais | 30% | R$ 2.850,00 |
| 4 | Testes, treinamento e início do suporte | 10% | R$ 950,00 |
|  | Total | 100% | R$ 9.500,00 |

# 6. Custos de terceiros (não inclusos)

Estes custos são pagos diretamente pela loja aos fornecedores:

- VPS Hostinger para n8n + Evolution API (plano KVM 2 ou superior).

- API da OpenAI (cobrança por uso; costuma ser baixa para atendimento de loja).

- Plano do Olist com os módulos de NF-e e logística.

- Taxas da APPMAX por transação.

- Certificado digital A1 para emissão de NF-e.

- Frete/etiquetas das transportadoras e Correios.

- Plugins premium, se algum for necessário (ex.: pop-up ou recuperação de carrinho avançada). Todos serão informados antes da compra.

# 7. O que preciso da loja

- Acesso de administrador ao WordPress/WooCommerce e à hospedagem (cPanel/FTP).

- Acesso ao Olist, à APPMAX e ao painel da Hostinger.

- Número de WhatsApp dedicado à loja.

- Conta da OpenAI (ou cartão para criar uma).

- Contas Business do Instagram e TikTok e o Gerenciador de Negócios da Meta.

- Políticas da loja (trocas, frete, prazos) e informações para a base de conhecimento da IA.

- Contato do contador para validar as regras fiscais da NF-e.

# 8. Garantias

- Backup completo antes de qualquer alteração.

- Toda a infraestrutura (VPS, n8n, contas) fica no nome e na propriedade da loja.

- Entrega de documentação dos fluxos e acessos.

- 30 dias de garantia para correção de falhas no que foi entregue, além das horas de suporte contratadas.